────────────────────────────────────────────────────────────

هيئة الخدمات الحكومية الذكية

Smart Government Services Authority (SGSA)

الخطة المعرفة والمعتمدة لتصنيف البيانات

DC.C.1.1   :  رمز الدليل

1.0   :  الإصدار

يونيو 2026   :  التاريخ

هيئة الخدمات الحكومية الذكية   :  الجهة

معتمدة   :  حالة الوثيقة

────────────────────────────────────────────────────────────

1.  المقدمة

تمثّل هذه الوثيقة الخطة المعتمدة لتصنيف البيانات في هيئة الخدمات الحكومية الذكية، وقد أُعدّت استجابةً لمتطلب الدليل (DC.C.1.1) ضمن الإطار الوطني للبيانات (NDI). تحدد الخطة خارطة الطريق التنفيذية لتصنيف البيانات خلال الفترة 2026-2028، وتتضمن النشاطات والأهداف المرحلية وتخصيص الموارد والميزانية اللازمة لتنفيذها.

2.  هدف الخطة

تهدف هذه الخطة إلى تطبيق منهجية موحدة لتصنيف البيانات على مستوى الهيئة تُحقق:

•  تحديد جميع مجموعات البيانات والسجلات وتصنيفها وفق درجة حساسيتها.

•  توثيق نتائج التصنيف في سجلات داخلية معتمدة.

•  ضمان استيفاء متطلبات مجال تصنيف البيانات ضمن الإطار الوطني للبيانات.

•  تمكين الإدارات المالكة للبيانات من تطبيق معايير التصنيف بصورة متسقة.

3.  خارطة الطريق لتصنيف البيانات (2026-2028)

تتكوّن خارطة الطريق من ثلاث مراحل تنفيذية متتالية تبدأ بالبناء وتنتهي باستكمال تصنيف جميع بيانات الهيئة والمتابعة المستمرة.

المرحلة الأولى: البناء (2026)

الأهداف:

•  تأسيس برنامج تصنيف البيانات.

•  تحديد مجموعات البيانات والسجلات.

•  رفع الوعي بتصنيف البيانات.

النشاطات:

•  إعداد قائمة مجموعات البيانات.

•  تحديد ملاك البيانات.

•  تنفيذ ورش التوعية.

•  إعداد إجراءات التصنيف الأولية.

| المسؤول | الموعد المستهدف | النشاط |
| --- | --- | --- |
| مدير مكتب إدارة البيانات | الربع الأول 2026 | إعداد قائمة مجموعات البيانات |
| مدير مكتب إدارة البيانات | الربع الأول 2026 | تحديد ملاك البيانات |
| أخصائي إدارة بيانات | الربع الثاني 2026 | تنفيذ ورش التوعية |
| أخصائي إدارة بيانات | الربع الثالث 2026 | إعداد إجراءات التصنيف الأولية |

المخرجات المتوقعة

•  قائمة معتمدة بمجموعات البيانات.

•  سجل ملاك البيانات.

•  مواد التوعية والتدريب.

•  إجراءات تصنيف البيانات الأولية.

المرحلة الثانية: التعريف (2027)

الأهداف:

•  توحيد منهجية التصنيف.

•  تطبيق التصنيف على مجموعات البيانات.

النشاطات:

•  تطبيق مستويات التصنيف.

•  توثيق نتائج التصنيف.

•  مراجعة التصنيفات المعتمدة.

•  استكمال متطلبات المجال.

| المسؤول | الموعد المستهدف | النشاط |
| --- | --- | --- |
| أخصائي إدارة بيانات | الربع الأول 2027 | تطبيق مستويات التصنيف |
| مالك البيانات | الربع الثاني 2027 | توثيق نتائج التصنيف |
| مدير مكتب إدارة البيانات | الربع الثالث 2027 | مراجعة التصنيفات المعتمدة |
| مدير مكتب إدارة البيانات | الربع الرابع 2027 | استكمال متطلبات المجال |

المخرجات المتوقعة

•  سجل نتائج تصنيف البيانات.

•  توثيق مستويات التصنيف المطبقة.

•  قائمة البيانات المصنفة.

•  تقارير مراجعة التصنيف.

المرحلة الثالثة: التفعيل (2028)

الأهداف:

•  متابعة تطبيق التصنيف.

•  استكمال تصنيف جميع البيانات والسجلات.

النشاطات:

•  مراجعة نتائج التصنيف.

•  تحديث السجلات.

•  متابعة الالتزام بالتصنيف.

•  إعداد تقارير التنفيذ.

| المسؤول | الموعد المستهدف | النشاط |
| --- | --- | --- |
| مدير مكتب إدارة البيانات | الربع الأول 2028 | مراجعة نتائج التصنيف |
| أخصائي إدارة بيانات | الربع الثاني 2028 | تحديث السجلات |
| ممثل تقنية المعلومات | الربع الثالث 2028 | متابعة الالتزام بالتصنيف |
| مدير مكتب إدارة البيانات | الربع الرابع 2028 | إعداد تقارير التنفيذ |

المخرجات المتوقعة

•  تقارير متابعة تنفيذ التصنيف.

•  سجل محدث للبيانات المصنفة.

•  تقارير مراجعة نتائج التصنيف.

•  تقارير الالتزام بتطبيق التصنيف.

4.  الموارد المطلوبة

يستلزم تنفيذ هذه الخطة توفير الكوادر البشرية الآتية وتحديد مسؤولياتها:

| المسؤوليات الرئيسية | الاحتياج | الدور |
| --- | --- | --- |
| الإشراف على تنفيذ الخطة واعتماد القرارات وإعداد التقارير للإدارة العليا. | 1 متفرغ | مدير مكتب إدارة البيانات |
| تنفيذ أنشطة التصنيف وإعداد الوثائق وتقديم التوعية للإدارات. | 2 متفرغ | أخصائي إدارة بيانات |
| تحديد درجة حساسية البيانات التابعة لإدارته والمشاركة في عملية التصنيف. | ممثل لكل إدارة | مالك البيانات (Data Owner) |
| دعم تطبيق إجراءات التصنيف تقنياً وإدارة صلاحيات الوصول وفق نتائج التصنيف. | 1 جزئي | ممثل تقنية المعلومات |

5.  الميزانية التقديرية

تعكس الميزانية الآتية التكاليف التقديرية لتنفيذ أنشطة خطة تصنيف البيانات خلال الفترة 2026-2028 بالريال السعودي:

| الإجمالي | 2028 | 2027 | 2026 | البند |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 130,000 | 30,000 | 40,000 | 60,000 | التدريب والتوعية |
| 80,000 | 15,000 | 25,000 | 40,000 | تطوير الوثائق |
| 180,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | دعم تنفيذ التصنيف |
| 60,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | الأنشطة التشغيلية |
| 450,000 | 105,000 | 145,000 | 200,000 | الإجمالي |

* المبالغ بالريال السعودي وقابلة للمراجعة السنوية.

6.  الاعتماد

اعتُمدت هذه الخطة من صاحب الصلاحية المخوّل، وتسري اعتباراً من تاريخ التوقيع أدناه.

| التاريخ | التوقيع | المسمى الوظيفي | صاحب الصلاحية |
| --- | --- | --- | --- |
| ________________ | ________________ | مدير عام الهيئة | ________________ |

────────────────────────────────────────────────────────────

هيئة الخدمات الحكومية الذكية  |  DC.C.1.1 – الخطة المعرفة والمعتمدة لتصنيف البيانات  |  الإصدار 1.0  |  يونيو 2026