────────────────────────────────────────────────────────────

هيئة الخدمات الحكومية الذكية

Smart Government Services Authority (SGSA)

تقرير حالة تنفيذ خطة تصنيف البيانات

DC.M.2   :  رمز الدليل

1.0   :  الإصدار

يونيو 2026   :  التاريخ

هيئة الخدمات الحكومية الذكية   :  الجهة

DC.C.1.1   :  مرجع الخطة المعتمدة

────────────────────────────────────────────────────────────

1.  المقدمة

يُقدّم هذا التقرير حالة تنفيذ خطة تصنيف البيانات المعتمدة في هيئة الخدمات الحكومية الذكية وفق ما وُثِّق في دليل الشواهد (DC.C.1.1)، ويُعدّ هذا التقرير الوثيقة الرسمية التي تُبيّن مستوى التقدم المحقق في تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة لتصنيف البيانات للفترة الممتدة حتى يونيو 2026.

يشتمل التقرير على مؤشرات الإنجاز لكل نشاط من أنشطة الخطة، وحالة المبادرات والمشاريع، وتفاصيل الأنشطة المنفذة فعلياً، فضلاً عن الأدلة الداعمة التي تُثبت التقدم المحقق.

2.  الملخص التنفيذي

تسير هيئة الخدمات الحكومية الذكية في مسار تنفيذ خطة تصنيف البيانات وفق الجدول الزمني المعتمد، وقد حققت الهيئة تقدماً ملحوظاً في أنشطة المرحلة التأسيسية (2026). تشير البيانات الواردة في هذا التقرير إلى:

•  اكتمال نشاطَي حصر مجموعات البيانات وتحديد ملاك البيانات بنسبة 100%.

•  بلوغ نسبة إنجاز برنامج التوعية والتدريب 90% مع استمرار التنفيذ.

•  بلوغ نسبة إعداد إجراءات التصنيف الأولية 85% وهي قيد الاستكمال.

•  بلوغ نسبة الإنجاز الكلية للخطة 94%، مما يعكس تقدماً متسقاً نحو تحقيق أهداف المرحلة.

يُعكس هذا التقدم التزام الهيئة بتطبيق منهجية تصنيف البيانات وفق متطلبات الإطار الوطني للبيانات (NDI).

3.  حالة المبادرات والمشاريع

يوضح الجدول الآتي حالة كل مبادرة ضمن خطة تصنيف البيانات المعتمدة اعتباراً من يونيو 2026:

| ملاحظات التنفيذ والتحديات | الحالة | المبادرة |
| --- | --- | --- |
| تم حصر جميع مجموعات البيانات الرئيسية وتوثيقها في قائمة داخلية معتمدة دون وجود تحديات جوهرية.. | مكتمل | برنامج حصر مجموعات البيانات |
| تم تحديد ملاك البيانات لجميع الإدارات وتوثيق مسؤولياتهم رسمياً دون وجود تأخير في التنفيذ.. | مكتمل | تحديد ملاك البيانات |
| تم تنفيذ 3 من أصل 4 ورش توعية مخططة. تأخر تنفيذ الورشة الأخيرة بسبب تعارض مواعيد بعض الإدارات التشغيلية.. | قيد التنفيذ | برنامج التوعية والتدريب |
| تمت صياغة مسودة الإجراءات التشغيلية وهي في مرحلة المراجعة والاعتماد. استغرقت المراجعات الداخلية وقتاً إضافياً لضمان توافق الإجراءات مع متطلبات الجهة.. | قيد التنفيذ | إعداد إجراءات التصنيف |

مفتاح الحالات

| متأخر | قيد التنفيذ | مكتمل |
| --- | --- | --- |

4.  نسب الإنجاز

يعرض الجدول الآتي نسب إنجاز الأنشطة الرئيسية ضمن المرحلة الأولى من خطة تصنيف البيانات:

| نسبة الإنجاز | النشاط |
| --- | --- |
| 100% | إعداد قائمة مجموعات البيانات |
| 100% | تحديد ملاك البيانات |
| 90% | تنفيذ ورش التوعية |
| 85% | إعداد إجراءات التصنيف الأولية |

4.1  نسب إنجاز الأهداف المرحلية

| ملاحظات | نسبة الإنجاز | الهدف المرحلي |
| --- | --- | --- |
| تم تنفيذ معظم الأنشطة التأسيسية المخططة ضمن المرحلة الأولى. | 90% | تأسيس برنامج تصنيف البيانات |
| اكتمل حصر مجموعات البيانات الرئيسية وتوثيقها واعتمادها. | 100% | تحديد مجموعات البيانات والسجلات |
| تم تنفيذ 3 من أصل 4 ورش توعوية مستهدفة ضمن خطة المرحلة الأولى. | 90% | رفع الوعي بتصنيف البيانات |

| 94% | نسبة الإنجاز الكلية للخطة |
| --- | --- |

5.  الأنشطة المنفذة فعلياً

يوضح هذا القسم تفاصيل الأنشطة الفعلية التي تم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من الخطة، بما يدعم نسب الإنجاز الواردة في هذا التقرير ويُظهر التقدم المحقق مقارنة بالأهداف المرحلية المعتمدة.

فيما يلي تفاصيل الأنشطة التي نفذتها الهيئة فعلياً في إطار مرحلة البناء (2026) من خارطة طريق تصنيف البيانات:

◆  إعداد قائمة مجموعات البيانات

أجرت وحدات العمل جرداً شاملاً لمجموعات البيانات والسجلات الرئيسية، وأُعدّت قائمة موثقة تشمل اسم مجموعة البيانات والنظام المصدر والإدارة المالكة ودرجة أهميتها التشغيلية.

◆  توثيق ملاك البيانات

صدر قرار رسمي بتحديد ملاك البيانات في جميع الإدارات، وتضمّن سجل ملاك البيانات المعتمَد اسم المالك ومسؤولياته والبيانات التابعة لنطاق إدارته.

◆  تنفيذ ورش التوعية الداخلية

نُفِّذت ثلاث ورش توعية داخلية استهدفت منسوبي الهيئة، وشملت محاور أهمية تصنيف البيانات ومستويات التصنيف المعتمدة وآليات التطبيق العملي. بلغ عدد المشاركين 47 موظفاً من مختلف الإدارات.

◆  إعداد مسودة إجراءات التصنيف

أُعدّت مسودة الإجراءات التشغيلية الموحدة لتصنيف البيانات، وتتضمن خطوات التصنيف ومعاييره ومستوياته الأربعة، وهي في مرحلة المراجعة النهائية قبل الاعتماد الرسمي.

◆  عقد اجتماعات متابعة التنفيذ

عُقدت ثلاثة اجتماعات متابعة دورية بمشاركة مدير مكتب إدارة البيانات وممثلي الإدارات المعنية، وأُعدّت محاضر رسمية لكل اجتماع توثّق القرارات والإجراءات المتخذة.

6.  الأدلة الداعمة

تحتفظ الهيئة بالأدلة الداعمة التالية التي تُثبت التقدم المحقق في تنفيذ خطة تصنيف البيانات، وهي متاحة للاطلاع والمراجعة في مستودع الأدلة الرسمي للهيئة:

| الوصف | نوع الدليل |
| --- | --- |
| وثيقة تحتوي على قائمة شاملة بجميع مجموعات البيانات التي تم حصرها وتوثيقها في إطار المرحلة الأولى. | تقرير حصر مجموعات البيانات |
| سجل رسمي يتضمن أسماء ملاك البيانات ومسؤولياتهم لكل إدارة، صادر بقرار رسمي معتمد. | سجل ملاك البيانات |
| العروض التقديمية ومواد التدريب المستخدمة في ورش التوعية الثلاث المنفذة داخل الهيئة. | مواد التدريب والتوعية |
| محاضر الاجتماعات الثلاثة التي عُقدت لمتابعة تنفيذ الخطة، موثقة بتواريخ وقرارات رسمية. | محاضر اجتماعات المتابعة |
| المسودة الحالية للإجراءات التشغيلية الموحدة لتصنيف البيانات المُعدّة من قِبَل فريق إدارة البيانات. | مسودة إجراءات التصنيف |

ملاحظة: جميع الأدلة المذكورة محفوظة في مستودع الأدلة الرسمي للهيئة وتخضع لإجراءات الأرشفة المعتمدة، وهي متاحة للجهات الرقابية المختصة عند الطلب.

7.  الخلاصة

تُواصل هيئة الخدمات الحكومية الذكية تنفيذ خطة تصنيف البيانات المعتمدة وفق خارطة الطريق المقررة، وقد أحرزت الهيئة تقدماً جوهرياً في أنشطة المرحلة التأسيسية بنسبة إنجاز كلية بلغت 94% اعتباراً من يونيو 2026.

أُنجزت جميع الأنشطة التأسيسية الرئيسية بما فيها حصر مجموعات البيانات وتحديد ملاكها، فيما تسير أنشطة التوعية وإعداد الإجراءات في مسارها الزمني الصحيح. تؤكد هذه النتائج التزام الهيئة بتطبيق منهجية تصنيف البيانات وفق متطلبات الإطار الوطني للبيانات (NDI).

8.  الاعتماد

اعتُمدت هذه الخطة من صاحب الصلاحية المخوّل، وتسري اعتباراً من تاريخ التوقيع أدناه.

| التاريخ | التوقيع | المسمى الوظيفي | صاحب الصلاحية |
| --- | --- | --- | --- |
| ________________ | ________________ | مدير عام الهيئة | ________________ |

────────────────────────────────────────────────────────────

هيئة الخدمات الحكومية الذكية  |  DC.M.2 – تقرير حالة تنفيذ خطة تصنيف البيانات  |  الإصدار 1.0  |  يونيو 2026