────────────────────────────────────────────────────────────

هيئة الخدمات الحكومية الذكية

Smart Government Services Authority (SGSA)

تقرير مراقبة تنفيذ خطة تصنيف البيانات عبر مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)

DC.M.3   :  رمز الدليل

1.0   :  الإصدار

يونيو 2026   :  التاريخ

هيئة الخدمات الحكومية الذكية   :  الجهة

DC.C.1.1   :  مرجع الخطة المعتمدة

معتمدة   :  حالة الوثيقة

────────────────────────────────────────────────────────────

1.  المقدمة

يهدف هذا التقرير إلى مراقبة فعالية تنفيذ خطة تصنيف البيانات المعتمدة في هيئة الخدمات الحكومية الذكية، وذلك من خلال تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المحددة والمعتمدة مسبقاً في الخطة (DC.C.1.1). يُكمل هذا التقرير تقرير حالة التنفيذ (DC.M.2) ويُضيف إليه بُعداً كمياً قابلاً للقياس يُمكّن من اتخاذ القرارات المستنيرة بشأن التقدم المحقق.

تضمّنت دورة القياس المُشمولة في هذا التقرير: الربع الثاني من عام 2026 (أبريل – يونيو 2026)، وتستند البيانات إلى المصادر الرسمية المعتمدة لدى الهيئة.

2.  الملخص التنفيذي

تُشير نتائج مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية إلى أداء متميز في تنفيذ خطة تصنيف البيانات المعتمدة. حققت الهيئة نتائج إيجابية عبر جميع المؤشرات الأربعة المرصودة، إذ بلغ مؤشرا مجموعات البيانات المصنفة وتعيين ملاك البيانات مستوى (محقق)، فيما وصل مؤشرا إكمال التوعية والالتزام بالإجراءات إلى مستوى (قريب من التحقيق).

• مؤشر نسبة مجموعات البيانات المصنفة: 100% مقابل هدف 100%.

• مؤشر نسبة تعيين ملاك البيانات: 100% مقابل هدف 100%.

• مؤشر نسبة إكمال التوعية بتصنيف البيانات: 90% مقابل هدف 100%.

• مؤشر نسبة الالتزام بإجراءات تصنيف البيانات: 88% مقابل هدف 100%.

تؤكد هذه النتائج نجاح تنفيذ المرحلة التأسيسية من خارطة الطريق المعتمدة وتعكس التزام الهيئة بمتطلبات الإطار الوطني للبيانات (NDI).

3.  بطاقات مؤشرات الأداء الرئيسية

تتضمن الصفحات الآتية بطاقات مؤشرات الأداء الأربعة المعتمدة لمراقبة تنفيذ خطة تصنيف البيانات خلال دورة القياس الحالية:

| بطاقة مؤشر الأداء ¦ نسبة مجموعات البيانات المصنفة ¦ DC-KPI-01 |  |
| --- | --- |
| نسبة مجموعات البيانات المصنفة | اسم المؤشر |
| DC-KPI-01 | رمز المؤشر |
| مدير مكتب إدارة البيانات | مالك المؤشر |
| أخصائي إدارة البيانات | منسق المؤشر |
| قياس نسبة مجموعات البيانات التي تم تصنيفها مقارنة بإجمالي مجموعات البيانات المحددة. | وصف المؤشر |
| ضمان استكمال تصنيف جميع مجموعات البيانات والسجلات وفق مستويات التصنيف المعتمدة في الهيئة. | الهدف الاستراتيجي/التشغيلي |
| نشاط تصنيف مجموعات البيانات والسجلات - DC.C.1.1 | المواصفة / العملية المرتبطة |
| عدد مجموعات البيانات المصنفة ÷ إجمالي مجموعات البيانات × 100 | معادلة المؤشر |
| نسبة مئوية (%) | وحدة القياس |
| 70% | خط الأساس |
| 100% | القيمة المستهدفة |
| ربع سنوي | دورية القياس |
| سجل مجموعات البيانات | مصادر البيانات |
| يدوياً | آلية جمع البيانات |
| موجبة (+) — الزيادة هي الهدف | قطبية المؤشر |
| 100% | القيمة الحالية |
| محقق | حالة المؤشر |

| بطاقة مؤشر الأداء ¦ نسبة تعيين ملاك البيانات ¦ DC-KPI-02 |  |
| --- | --- |
| نسبة تعيين ملاك البيانات | اسم المؤشر |
| DC-KPI-02 | رمز المؤشر |
| مدير مكتب إدارة البيانات | مالك المؤشر |
| أخصائي إدارة البيانات | منسق المؤشر |
| قياس نسبة مجموعات البيانات التي تم تعيين ملاك بيانات لها. | وصف المؤشر |
| ضمان وضوح المسؤولية عن البيانات. | الهدف الاستراتيجي/التشغيلي |
| نشاط تحديد ملاك البيانات - DC.C.1.1 | المواصفة / العملية المرتبطة |
| عدد المجموعات ذات المالك المحدد ÷ إجمالي المجموعات × 100 | معادلة المؤشر |
| نسبة مئوية (%) | وحدة القياس |
| 80% | خط الأساس |
| 100% | القيمة المستهدفة |
| ربع سنوي | دورية القياس |
| سجل ملاك البيانات | مصادر البيانات |
| يدوياً | آلية جمع البيانات |
| موجبة (+) — الزيادة هي الهدف | قطبية المؤشر |
| 100% | القيمة الحالية |
| محقق | حالة المؤشر |

| بطاقة مؤشر الأداء ¦ نسبة إكمال التوعية بتصنيف البيانات ¦ DC-KPI-03 |  |
| --- | --- |
| نسبة إكمال التوعية بتصنيف البيانات | اسم المؤشر |
| DC-KPI-03 | رمز المؤشر |
| مدير مكتب إدارة البيانات | مالك المؤشر |
| مسؤول التدريب | منسق المؤشر |
| قياس نسبة الموظفين المستهدفين الذين أكملوا برامج التوعية بتصنيف البيانات. | وصف المؤشر |
| تعزيز وعي الموظفين المستهدفين بمتطلبات تصنيف البيانات وآليات تطبيقها. | الهدف الاستراتيجي/التشغيلي |
| نشاط التوعية والتدريب على تصنيف البيانات - DC.C.1.1 | المواصفة / العملية المرتبطة |
| عدد الموظفين الذين أكملوا التدريب ÷ إجمالي المستهدفين × 100 | معادلة المؤشر |
| نسبة مئوية (%) | وحدة القياس |
| 60% | خط الأساس |
| 100% | القيمة المستهدفة |
| ربع سنوي | دورية القياس |
| سجلات التدريب | مصادر البيانات |
| يدوياً | آلية جمع البيانات |
| موجبة (+) — الزيادة هي الهدف | قطبية المؤشر |
| 90% | القيمة الحالية |
| قريب من التحقيق | حالة المؤشر |

| بطاقة مؤشر الأداء ¦ نسبة الالتزام بإجراءات تصنيف البيانات ¦ DC-KPI-04 |  |
| --- | --- |
| نسبة الالتزام بإجراءات تصنيف البيانات | اسم المؤشر |
| DC-KPI-04 | رمز المؤشر |
| مدير مكتب إدارة البيانات | مالك المؤشر |
| أخصائي إدارة البيانات | منسق المؤشر |
| قياس مدى الالتزام بتطبيق إجراءات تصنيف البيانات المعتمدة. | وصف المؤشر |
| ضمان التطبيق المتسق لإجراءات التصنيف. | الهدف الاستراتيجي/التشغيلي |
| نشاط إعداد وتطبيق إجراءات تصنيف البيانات - DC.C.1.1 | المواصفة / العملية المرتبطة |
| عدد الحالات الملتزمة ÷ إجمالي الحالات المفحوصة × 100 | معادلة المؤشر |
| نسبة مئوية (%) | وحدة القياس |
| 65% | خط الأساس |
| 100% | القيمة المستهدفة |
| ربع سنوي | دورية القياس |
| تقارير المراجعة الداخلية | مصادر البيانات |
| يدوياً | آلية جمع البيانات |
| موجبة (+) — الزيادة هي الهدف | قطبية المؤشر |
| 88% | القيمة الحالية |
| قريب من التحقيق | حالة المؤشر |

4.  ملخص نتائج المؤشرات

يعرض الجدول الآتي ملخصاً مقارناً لأداء جميع المؤشرات مقابل القيم المستهدفة:

| الحالة | المستهدف | القيمة الحالية | اسم المؤشر | رمز المؤشر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| محقق | 100% | 100% | نسبة مجموعات البيانات المصنفة | DC-KPI-01 |
| محقق | 100% | 100% | نسبة تعيين ملاك البيانات | DC-KPI-02 |
| قريب من التحقيق | 100% | 90% | نسبة إكمال التوعية | DC-KPI-03 |
| قريب من التحقيق | 100% | 88% | نسبة الالتزام بالإجراءات | DC-KPI-04 |

5.  تحليل الأداء

تعكس نتائج مؤشرات الأداء الرئيسية أداءً متميزاً في تنفيذ خطة تصنيف البيانات المعتمدة وتُثبت نجاح الهيئة في تحقيق الأهداف التأسيسية للمرحلة الأولى من خارطة الطريق (2026). يمكن استخلاص الملاحظات التحليلية الآتية:

DC-KPI-01  —  نسبة مجموعات البيانات المصنفة (100%)

حققت الهيئة نسبة 100% في تصنيف مجموعات البيانات المحددة ضمن نطاق المرحلة الأولى من الخطة، مما يعكس اكتمال النشاط وتحقيق المستهدف بالكامل وفق الجدول الزمني المعتمد.

DC-KPI-02  —  نسبة تعيين ملاك البيانات (100%)

بلغت نسبة تعيين ملاك البيانات 100%، وهو إنجاز يدل على اكتمال بنية المسؤولية عن البيانات في الهيئة بالكامل. يُشكّل هذا الإنجاز ركيزةً أساسية لاستدامة منظومة تصنيف البيانات ودعم مبدأ المساءلة.

DC-KPI-03  —  نسبة إكمال التوعية بتصنيف البيانات (90%)

وصلت نسبة إكمال برامج التوعية إلى 90%، وهي نسبة مرتفعة تعكس نجاح البرامج التوعوية المنفذة. تعود الفجوة المتبقية (10%) إلى الموظفين الذين تعذّر حضورهم في الدورات المنفذة بسبب ظروف تشغيلية، وتُبرمج لهم جلسات إضافية.

DC-KPI-04  —  نسبة الالتزام بإجراءات التصنيف (88%)

سجّل مؤشر الالتزام 88% مقابل هدف 100%، وهو أداء قريب من الهدف ويدل على مستوى عالٍ من التطبيق مع وجود فرصة للتحسين. يُعزى الفارق جزئياً إلى حداثة تطبيق الإجراءات وحاجة بعض الوحدات إلى دعم إضافي في التطبيق العملي.

6.  التوصيات

بناءً على القيم الفعلية للمؤشرات وتحليل الفجوات، تُوصي وحدة إدارة البيانات بالإجراءات الآتية:

• المحافظة على اكتمال تصنيف مجموعات البيانات وتحديث التصنيف بشكل دوري عند إضافة مجموعات بيانات جديدة أو حدوث تغييرات جوهرية.

•  استكمال الأنشطة المتبقية لتحقيق الالتزام الكامل بإجراءات التصنيف والوصول إلى هدف 100%.

•  الاستمرار في تنفيذ برامج التوعية الدورية وتنظيم جلسات تعويضية للموظفين غير المشاركين.

•  تحديث المؤشرات ومراجعتها بشكل ربع سنوي مع توثيق القيم في سجل المتابعة الرسمي.

•  تعزيز المتابعة الدورية مع مالكي البيانات لضمان استمرارية الالتزام بإجراءات التصنيف.

7.  الوثائق الداعمة

استُخدمت الوثائق والسجلات الآتية كمصادر بيانات لحساب قيم المؤشرات الواردة في هذا التقرير، وهي محفوظة في مستودع الأدلة الرسمي للهيئة:

| المؤشر المرتبط | الغرض | المستند |
| --- | --- | --- |
| DC-KPI-01 | مصدر بيانات احتساب نسبة البيانات المصنفة | سجل مجموعات البيانات |
| DC-KPI-02 | مصدر بيانات التحقق من تعيين ملاك البيانات | سجل ملاك البيانات |
| DC-KPI-03 | مصدر بيانات إكمال برامج التوعية | سجلات التدريب والتوعية |
| DC-KPI-04 | مصدر بيانات قياس الالتزام بإجراءات التصنيف | تقارير المراجعة الداخلية |
| جميع المؤشرات | وثائق داعمة تُثبت سير عمليات المتابعة والإشراف | محاضر اجتماعات المتابعة |

ملاحظة: جميع الوثائق الداعمة متاحة للاطلاع في مستودع أدلة الهيئة وتخضع لإجراءات الأرشفة والحفظ الرسمية المعتمدة.

8.  الاعتماد

اعتُمد هذا التقرير من صاحب الصلاحية المخوّل ويُعدّ وثيقة رسمية معتمدة اعتباراً من تاريخ التوقيع أدناه.

| التاريخ | التوقيع | المسمى الوظيفي | صاحب الصلاحية |
| --- | --- | --- | --- |
| ________________ | ________________ | مدير عام الهيئة | ________________ |

────────────────────────────────────────────────────────────

هيئة الخدمات الحكومية الذكية  |  DC.M.3 – تقرير مراقبة تنفيذ خطة تصنيف البيانات عبر مؤشرات الأداء الرئيسية  |  الإصدار 1.0  |  يونيو 2026