سجل أدلة التحسين المستمر لتصنيف البيانات

منصة ذكية لإدارة وقياس الامتثال لمتطلبات المكتب الوطني لإدارة البيانات (NDMO)

أدلة التحسين — تصنيف البيانات

سجل التحسين المستمر لحوكمة تصنيف البيانات

| هيئة الخدمات الحكومية الذكية (SGSA) | الجهة |
| --- | --- |
| مكتب إدارة البيانات | القسم |
| تصنيف البيانات (Data Classification) | النطاق |
| إطار حوكمة البيانات الوطني (NDMO) | الإطار المرجعي |
| DC.M.4 — تقرير مراجعة خطة تصنيف البيانات | المتطلب المدعوم |
| DC.MQ.1 — التحسين المستمر لخطة التصنيف | مستوى النضج المرجعي |
| 1 مايو 2026 – 15 يونيو 2026 (6 أسابيع) | دورة المراجعة المرجعية |

الغرض من الوثيقة

توثّق هذه الوثيقة التحسينات المنفذة لدعم المتطلب DC.M.4 ضمن مجال تصنيف البيانات.

نطاق التحسين

ترتبط جميع أنشطة التحسين الواردة في هذه الوثيقة بضوابط تصنيف البيانات ونتائج المراجعات ذات العلاقة.

يوثّق هذا السجل إجراءات التحسين المنفذة عقب دورة مراجعة التصنيف للفترة من 1 مايو إلى 15 يونيو 2026، والتي شملت مراجعة جميع الأصول البيانية المصنفة الـ30 (18 مجموعة بيانات و12 سجلاً)، وأسفرت عن تثبيت تصنيف 26 أصلاً، وتعديل تصنيف 3 أصول (تخفيض)، وعدم حاجة أصل واحد لأي إجراء إضافي.

| مبادرة التحسين | الوضع السابق | إجراء التحسين المنفذ | الأدلة الداعمة | حالة التنفيذ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| جودة بيانات التصنيف | كانت حقول البيانات الوصفية للأصول (المالك، النظام المصدر، تاريخ التصنيف) تُسجَّل بشكل غير متسق عبر الإدارات قبل دورة المراجعة. | طُبِّق نموذج بيانات وصفية موحَّد بشكل متسق على جميع الأصول الـ30 التي روجعت خلال دورة المراجعة (1 مايو – 15 يونيو 2026). | سجلات دورة المراجعة؛ تقرير بيانات المؤشرات الداعم (نسبة تغطية المراجعة: 100%) | مكتمل |
| تحديث سجل التصنيف (DC.C.5.1) | كان سجل التصنيف يعكس مستويات تصنيف الأصول كما كانت قبل نتيجة دورة المراجعة الحالية. | حُدِّث السجل ليعكس التغييرات الثلاثة في التصنيف (تخفيض) وتثبيت حالة الأصول الـ26 المتبقية الناتجة عن دورة المراجعة. | سجل قرارات المراجعة؛ قيود سجل التصنيف المُحدَّثة | مكتمل |
| متابعة الامتثال | كانت أنشطة المراجعة تُتابَع دون رؤية موحَّدة للمؤشرات تغطي التغطية وتغييرات التصنيف والمشاركة. | أُدرِج تقرير موحَّد لبيانات المؤشرات الداعمة، يغطي نسبة تغطية المراجعة، والأصول التي تمت مراجعتها، وتغييرات التصنيف، ومدة المراجعة، ومشاركة ملاك البيانات. | تقرير بيانات المؤشرات الداعم (يدعم DC.M.3 / DC.C.4.1 / DC.M.12) | مكتمل |
| دورة المراجعة الدورية | لم تكن أنشطة مراجعة التصنيف مُهيكَلة باستمرار ضمن دورة متكررة محدَّدة بتواريخ بدء وإغلاق واضحة. | نُفِّذت دورة مراجعة مُهيكَلة مدتها 6 أسابيع (1 مايو – 15 يونيو 2026) من البداية حتى الإغلاق، بمشاركة 12 من ملاك البيانات عبر الإدارات، وشملت جميع الأصول الـ30 المصنفة (18 مجموعة بيانات، 12 سجلاً). | جدول دورة المراجعة؛ سجل مشاركة ملاك البيانات | مكتمل |

مرجعية التحسينات

تستند جميع التحسينات المذكورة في هذه الوثيقة إلى نتائج مراجعات موثقة وأدلة داعمة ضمن مجال تصنيف البيانات.